其他需要说明的事项

1、项目概况

老河口光联科技有限公司（原老河口光联化工有限公司）成立于 1999 年 12 月，是一家以精细化工产品为主的科技型股份制企业。原厂址位于老河口化工路，随着城市发快速发展，围绕老河口市政府确定的老河口市陈埠科技产业园（化工区）发展建设目标，响应老河口市政府号召，服务整体发展的需要，将企业整体搬迁至老河口陈埠科技产业园。老河口光联科技有限公司以迁入科技产业园为契机，征地 80 亩，投资 4900 万元，建设 800 吨/年建设呋喃系列产品、300 吨/年酮类生产线、1000 吨/年水处理剂生产线、3000 吨/年丙烯酸丁酯生产线。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）等有关文件规定，老河口光联科技有限公司于 2013 年 1 月委托襄阳市环境保护科学研究所对老河口光联科技有限公司精细化工产品生产项目进行环境影响评价工作，襄阳市环境保护科学研究所于 2015 年 1 月编制完成了《老河口光联科技有限公司精细化工产品生产项目环境影响报告书》，2015 年 11 月 18 日襄阳市生态环境局（原襄阳市环保局）以(襄环审[2015]43 号)进行了复核批复（见附件 1）。根据环评文件和批复要求，本项目位于老河口市科技产业园恒二路北侧，项目占地面积 80 亩。项目主要建设呋喃系列车间、丙烯酸酯车间、水处理剂车间、酮类产品车间、锅炉车间、机修车间、仓库、办公楼、科研楼（中试）、配电室、制冷站、贮罐区、倒班宿舍楼等。项目建厂后主要产品产能为2,5二甲氧基二氢呋喃600t/a、2,5二甲氧基四氢呋喃200t/a、四氢噻吩-3-酮300t/a水处理剂HEDP1000t/a、丙烯酸丁酯 3000t/a。

本项目于 2015 年 12 月开工建设，2017 年 4 月建成呋喃系列产品生产装置，但由于邓岗村三组未按计划拆迁完成，影响了公司的工程建设，其中四氢噻吩-3-酮、水处理剂 HEDP、丙烯酸丁酯未能如期建设。公司于 2017 年 5 月委托湖北鲲泽检测有限公司对项目进行了环境保护竣工验收监测。2017 年 9 月 25 日襄阳市行政审批局出具了《关于老河口光联科技有限公司精细化工产品生产项目（一期）竣工环保验收有关意见的函》（襄审批环验[2017]49 号），提出了竣工验收过程中需要整改完善的问题，公司对相关问题均进行了整改完善。根据 2017 年 10 月 1 日起施行的《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号），老河口光联科技有限公司需要对精细化工产品生产项目进行完成自主环保竣工验收工作，但由于市场原因，后续生产情况不稳定，无法满足竣工环保验收工况要求。随着市场情况的好转，老河口光联科技有限公司拟对精细化工产品生产项目开展自主环保竣工验收工作。相较于上一次验收监测，未建新建相关生产装置，验收范围为 800t/a 呋喃系列产品生产装置，与前一次竣工验收范围一致。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法规文件的要求，老河口光联科技有限公司对该项目进行自主验收。主要工作内容包括：考查“三同时”制度的执行情况；检查环评建议及环评批复要求的落实情况；监测环境保护设施处理效果是否达到预期的设计指标，主要污染物的排放是否符合国家允许的标准限值；检查环境管理情况（包括环保机构设置以及各项规章制度的落实）是否符合要求等。为此，公司组织专业技术人员对该项目进行了实地踏勘和相关资料的收集工作，初步检查了环保设施的配置及运行情况。在此基础上，结合国家有关建设项目竣工验收监测工作的技术要求，编制完成“老河口光联科技有限公司精细化工产品生产项目”竣工环境保护验收监测方案。根据《验收监测方案》，我公司委托湖北博测检测技术有限公司于 2021 年01 月 28~29 日对该项目产生的废水、废气、噪声等进行了监测，以及对固体废物处置去向和环境管理情况进行了调查，在对大量调查资料和监测数据分析的基础上，编制完成了《老河口光联科技有限公司精细化工产品生产项目竣工环境保护验收监测报告》。

2、验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日主席令第 24 号

修正）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）；

（6）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日）；

（7）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016 年 7 月）；

（9）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》(国务院第 682 号令)。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；

（2）中华人民共和国环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号）；

（3）中华人民共和国生态环保部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告 2018 年第 9 号）。

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）襄阳市生态环境局（原襄阳市环境保护局）《关于老河口光联科技有限公司精细化工产品生产项目环境影响报告书复核批复》（襄环审[2015]43 号）；

（2）襄阳市行政审批局《关于老河口光联科技有限公司精细化工产品生产项目（一期）竣工环保验收有关意见的函》（襄审批环验[2017]49 号）。

2.4 其他资料

老河口光联科技有限公司提供的相关资料。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目实际建设过程中与环评变动情况见下表。

| 序号 | 类别 | 环评建设内容 | 实际建设情况 | 重大变动识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模（产品方案） | 2,5二甲氧基二氢呋喃600t/a、2,5二甲氧基四氢呋喃200t/a、四氢噻吩-3-酮300t/a、水处理剂HEDP1000t/a、丙烯酸丁酯3000t/a | 2,5二甲氧基二氢呋喃600t/a、2,5二甲氧基四氢呋喃200t/a | 实际建设部分批复内容，生产工艺由自制呋喃改为外购呋喃原料，其他与环评一致。不属于重大变动。 |
| 2 | 生产设备 | 呋喃系列产品生产装置64台（套） | 呋喃系列产品生产装置53台（套） | 设备根据实际情况有所减少，未增加新的污染源。 |
| 3 | 生产班制 | 全年工作300天，采用四班三运转，每班工作8小时。 | 全年工作300天，采用四班三运转，每班工作8小时。 | 一致，不属于重大变动 |
| 4 | 废气处理设施 | 氯化尾气：采用碱液洗涤处理后由1根25m排气筒排放；甲醇尾气经活性炭吸附后与氯化尾气一并经25m排气筒排放 | 氯化尾气和甲醇尾气经收集后采用一级碱洗+二级水洗+UV光解+活性炭吸附处理后由1根27m排气筒排放。 | 两股废气处理设施由并联改为串联设置，且相较于环评阶段增加了一级水洗+UV光解措施，属于环保措施优化升级，不属于重大变动 |
|  |  | 锅炉废气经湿式除尘器处理后由35m排气筒排放 | 由于锅炉改用天然气锅炉，锅炉废气直接经8m排气筒排放 | 生产热源采用园区管网，属于技术优化，不属于重大变动。 |
| 5 | 废水处理设施 | 冷却水全部循环使用不外排。 | 冷却水全部循环使用不外排。 | 与原环评一致，不属于重大变动。 |
|  |  | 丙烯酸生产线含酸性废水、设备清洗废水、车间、地面冲洗废水经中和处理，再经有效生化处理后排放。建设初期雨水收集系统，初期雨水进入厂污水处理站处理。 | 设备清洗废水、车间、地面冲洗废水经中和处理，再经有效生化处理后排放。建设660m3初期雨水收集系统，初期雨水进入厂污水处理站处理。 | 未建设丙烯酸生产线，无相应废水，不属于重大变动。 |
| 6 | 平面布局 | 建设前后，全厂平面布局无变化 |  | 不属于重大变动。 |
| 7 | 原辅料消耗 | 原环评中采用糠醛为原料生产呋喃，实际生产中外购呋喃原料进行生产；原环评中采用燃煤作为热源，实际生产中采用园区蒸汽管网提供热源，不属于重大变动。 |  |  |
| 8 | 周边环境保护目标分布 | 根据现场踏勘，本项目周边环境保护目标与环评阶段基本一致。 |  |  |

三、本项目环评审批意见及落实情况